Техническое задание

на доработку системы логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Рудых Т.А.

Февраль 2026

Содержание

Введение	3

Цель проекта	4

Участники проекта	5

Глоссарий	5

Описание требований	6

Функциональные требования	6

Нефункциональные требования	7

Требования к документации	8

Описание архитектуры и дизайна	9

Описание интеграций и взаимодействия	9

Порядок контроля и приёмки	10

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний	10

Стадии и этапы разработки	11

Возможные риски	11

Введение

С целью оптимизации процессов логистики и учёта белья, снижения затрат сети отелей «Oasis Retreats» на хранение белья и пополнение его запасов, сокращения времени доставки белья, увеличения лояльности и удовлетворённости клиентов и сотрудников сети отелей было проведено исследование текущих процессов, инструментов, данных, реализующих управление логистикой и учёта белья в прачечной «Оазис». На основании этого были выявлены следующие недостатки системы AS IS:

- Планирование доставки:

- Отсутствие инструментов планирования доставки и забора белья на основании загруженности отелей.

- Доставка некорректного количества белья - переполнение хранилищ бельевых или недостаток белья в отелях.

- Прачечная всегда работает в авральном режиме.

- Таблицы доставки и забора белья ведутся в Excel.

- Доставка белья:

- Отсутствие у водителя маршрутного листа с построенным оптимальным маршрутом доставки.

- У отелей нет расписания (временного интервала) доставки белья из прачечной.

- Использование бумажных актов приемки белья увеличивает время доставки, а также имеется риск утери и повреждения данных документов.

- Таблицы доставки и забора белья ведутся в Excel.

- Забор белья:

- Использование бумажных актов передачи белья увеличивает время доставки, а также имеется риск утери и повреждения данных документов.

- Таблицы доставки и забора белья ведутся в Excel.

- Инвентаризация:

- Редкая и несвоевременная сверка белья не дает возможности найти недостающее белье, приходится списывать недостачу, а, следовательно, возрастают расходы отелей.

- Мануальная процедура инвентаризации.

- Таблицы ведутся в Excel.

Для улучшения перечисленных процессов был согласован ряд доработок.

Настоящее техническое задание определяет требования к доработке существующей системы логистики между отелями и прачечной, а именно:

- требования к внедрению и доработке системы «Л-логистика»;

- требования к интеграции между «Л-логистика»  и ПО «О! Отель».

Документ служит основой для:

- согласования объёма и содержания доработок;

- планирования работ;

- контроля качества реализации проекта.

Доработанный функционал будет использоваться:

- Отделом по управлению логистикой:

- для планирования и автоматического расчета объёмов доставки и забора белья на основании загруженности отелей,

- для планирования и оптимизации работы прачечной,

- для автоматизированного учета всех тканевых изделий, принятых и переданных прачечной,

- для автоматизированной сверки между отелями и прачечной по необходимости (чаще чем раз в месяц),

- для автоматизированного списания белья из общей базы.

- Водителями:

- для сокращения временных затрат на доставку белья,

- для сокращения операционных затрат на логистику,

- для упрощения процесса приема-передачи белья (исключается процесс подписания бумажных актов приема-передачи белья).

- Заведующими бельевыми отелей:

- для упрощения процесса приема-передачи белья (исключается процесс подписания бумажных актов приема-передачи белья),

- для оптимизации количества белья, хранящегося в бельевой,

- для автоматизированной сверки между отелями и прачечной по необходимости (чаще чем раз в месяц).

## Цель проекта

Улучшить систему логистики и учёта белья сети отелей «Oasis Retreats» за счёт автоматизации ключевых процессов.

Изменения помогут достичь через 6 месяцев после их внедрения следующих бизнес-целей:

- снижение затрат отелей на складское хранение белья на 20%,

- снижение затрат отелей на списание белья на 40%,

- снижение затрат на логистику на 20%,

- сокращение время доставки на 35%,

- снижение риска утери актов приема-передачи белья на 80%,

- повышение лояльности клиентов на 5%.

Участники проекта

| № | ФИО | Должность / роль на проекте | Заказчик / исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белкина Анастасия Александровна | Бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 2 | Белый Владислав Владиславович | Владелец отеля | Заказчик |
| 3 | Зимова Кристина Михайловна | Заведующая бельевой | Заказчик |
| 4 | Кириллов Кирилл Петрович | Менеджер проектов | Исполнитель |
| 5 | Романов Роман Романович | Ведущий бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 6 | Рудых Татьяна Александровна | Бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 7 | Стойкий Антон Андреевич | Процессный аналитик | Заказчик |
| 8 | Штейн Марго Викторовна | Менеджер по логистике в прачечной | Заказчик |

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

| № | Сокращение или термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Оазис» | сеть отелей «Oasis Retreats» |
| 2 | Заказчик | сеть отелей «Oasis Retreats» |
| 3 | Исполнитель | ООО «АйТи Решения Практикум» |
| 4 | Прачечная | единая прачечная сети отелей «Oasis Retreats» |
| 5 | Бельевая | отдел, отвечающий за обеспечение отеля всеми тканевыми изделиями. Это подразделение есть в каждом отеле сети «Oasis Retreats». |
| 6 | Отдел по управлению логистикой | подразделение, отвечающее за доставку и забор белья из отелей в прачечную. Отдел относится к прачечной. В него входят как менеджеры, отвечающие за логистику, так и водители, осуществляющие поездки. |
| 7 | ЗБ | заведующий бельевой. Это - менеджеры, отвечающие за обеспечение отеля бельём и другими изделиями из тканей. Эти сотрудники работают в отелях сети «Oasis Retreats» и отвечают за планирование расхода белья. |
| 8 | МЛ | Менеджер по логистике, отвечающий за планирование логистики и обеспечение отелей бельём. Работает в прачечной. |
| 9 | Водитель | сотрудник, отвечающий за сбор и развозку белья. Является сотрудником прачечной |
| 10 | Забор белья | передача белья из отелей в прачечную |
| 11 | «Л-логистика» | информационная система, обеспечивающая логистику и учёт белья в прачечной. |
| 12 | API (Application Programming Interface) | программный интерфейс приложения, позволяющий интегрировать разные системы и обмениваться данными между ними |
| 13 | ПО | программное обеспечение |
| 14 | План доставки на неделю | План доставки белья в отель. Содержит объём доставки для отеля сети на каждый день. |
| 15 | Общий план доставки на неделю | Сводный план доставки белья по всем отелям сети. Содержит объём доставки для каждого отеля сети на каждый день. |
| 16 | Изделия | Белье и тканевые изделия, которые отели отправляют в прачечную |

# Описание требований

Данный раздел содержит требования с перечнем основных функций, возможностей, ограничений, взаимодействие с другими системами, требования к производительности, безопасности, масштабируемости и других аспектов функционирования будущего решения.

## Функциональные требования

- Система «Л-логистика» должна составлять маршрут для водителя по заданным критериям.

- Система «Л-логистика» должна актуализировать по запросу водителя построенный маршрут.

- Система «Л-логистика» должна еженедельно по запросу ЗБ формировать план доставки на неделю с учетом загрузки отеля.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность просматривать план доставки отеля на неделю.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность редактировать план доставки отеля на неделю.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность сохранить отредактированный план доставки отеля на неделю.

- Система «Л-логистика» должна еженедельно после сохранения планов по доставке на неделю всех отелей формировать общий план доставки на неделю.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность просматривать общий план доставки на неделю.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность просматривать план доставки отелей на неделю.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность отправлять на редактирование к ЗБ план доставки отеля на неделю.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность утвердить общий план доставки на неделю.

- Система «Л-логистика» должна хранить справочник всех изделий.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность просматривать информацию об изделиях.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность создавать записи о новых изделиях.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность ежедневно просматривать план доставки каждого отеля сети на следующий день.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность внести в систему данные о фактически выданных изделиях.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность подтвердить в системе получение указанного количества изделий.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность внести в систему данные о сдаваемых изделиях.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность подтвердить в системе получение указанного количества изделий.

- Система «Л-логистика» должна ежемесячно формировать отчет по объёмам доставки прачечной за месяц.

- Система «Л-логистика» должна по запросу МЛ формировать отчет по объёмам доставки прачечной за указанный период.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность просматривать отчет по объёмам доставки прачечной.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность просматривать отчет по объёмам доставки в отель.

- Система «Л-логистика» должна давать ЗБ возможность редактировать отчет по объёмам доставки в отель.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность согласовать изменения в отчете по объёмам доставки в отель.

- Система «Л-логистика» должна давать МЛ возможность списывать изделия из общей базы.

## Нефункциональные требования

- Система «Л-логистика» должна быть доступна не менее 98% времени, за исключением периодов проведения профилактических и других работ, предусмотренных регламентом, а также устранения возникших нештатных ситуаций.

- Время восстановления после сбоя в работе интеграции между системами «Л-логистика» и ПО «О!Отель»  не должно превышать 5 минут в 95% случаев.

- Должна быть предусмотрена возможность масштабирования систем и интеграции при увеличении нагрузки на системы, объемов информации и числа пользователей на 500% от текущих значений.

- Параллельная работа: система должна поддерживать одновременную работу не менее 50 пользователей без деградации производительности

- Системы должны выполнять следующие требования к быстродействию:

- загрузка систем при первом входе – не более 5 секунд;

- загрузка веб-интерфейсов систем – не более 5 секунд;

- построение маршрута – не более 5 секунд при 8-10 точках доставки;

- актуализация маршрута - не более 3 секунд;

- формирование недельного плана доставки - не более 10 секунд;

- отображение отчёта по объёмам доставки за месяц - не более 8 секунд;

- формирование отчёта по объёмам доставки за произвольный период - не более 15 секунд при объёме данных до 100 000 записей.

- время отправки запроса и получения данных из смежной ИС– не более 10 секунд.

- Резервное копирование данных системы «Л-логистика» должна осуществляться ежедневно. Резервная копия должна храниться 30 дней.

- Разграничение прав по ролям (МЛ, ЗБ, водитель, администратор).

- Двухфакторная аутентификация (2FA) для всех ролей.

- Фиксация всех действий пользователей (кто, когда, что изменил) с хранением логов не менее 6 месяцев.

- Защита данных: шифрование трафика (HTTPS/TLS), хранение паролей в хешированном виде (bcrypt, scrypt).

- Интерфейс должен корректно отображаться на экранах от 1024×768 px (ПК) до 768×1024 px (планшеты).

# Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»

- Программа и методика испытаний (ПМИ)

- Протокол приёмо-сдаточных испытаний

- Акт выполненных работ по проекту

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

# Описание архитектуры и дизайна

Архитектор заполнит позднее

# Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между ПО «О! Отель» и системой «Л-логистика». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

| № | Поставщик данных | Получатель данных | Описание потока данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «О! Отель» | Cистема «Л-логистика» | Данные о загрузке отеля в указанный период: количество забронированных номеров и гостей, количество заказанных дополнительных услуг. |

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

- Регламент передачи: из ПО «О! Отель» в систему «Л-логистика» данные будут передаваться по событию, а именно:

По запросу пользователя с ролью ЗБ на формирование плана доставки для отеля система «Л-логистика» отправляет в ПО «О! Отель» запрос на получение данных о загрузке отеля. ПО «О! Отель» обрабатывает этот запрос и направляет в ответ запрашиваемые данные.

- Правило (набор данных), по которому «Л-логистика» будет отправлять в ПО «О! Отель» запрос на информацию:

Когда пользователя с ролью ЗБ запрашивает у системы «Л-логистика» сформировать план доставки для указанного им отеля, фронт-приложение должно отправлять запрос на данные о загрузке отеля в ПО «О! Отель», где хранится информация о количестве забронированных номеров и гостей, количестве заказанных дополнительных услуг. От ПО «О! Отель» фронт-приложение должно получить данные и на их основе произвести расчет плана доставки необходимого для отеля количества изделий, вывести его в системе «Л-логистика».

# Порядок контроля и приёмки

Работа передаётся в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы.

- Проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки.

- Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами.

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удалённо c использованием средств удалённой работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Стадии и этапы разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

| № | Этап | Продолжительность этапа | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ | 4 недели | 12.01.26 г. – 06.02.26 г. |
| 2 | Проектирование | 5 недель | 09.02.26 г. – 13.03.26 г. |
| 3 | Разработка | 8 недель | 16.03.26 г. – 08.05.26 г. |
| 4 | Тестирование | 4 недели | 11.05.26 г. – 05.06.26 г. |
| 5 | Внедрение | 3 недели | 08.06.26 г. – 26.06.26 г. |
| 6 | Эксплуатация | 2 недели | 29.06.26 г. – 10.07.26 г. |

Общая продолжительность этапов проекта – 26 рабочих недель (6 месяцев).

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

| № | Риск | Меры по управлению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение производительности в процессах, к которым привыкли сотрудники отеля. Сопротивление сотрудников на эффективное использование новой системы. | Обучение персонала работе с ПО. Тестирование ПО в полном объёме до выпуска в общий доступ. |
| 2 | Проблемы с качеством вносимых данных. Опечатки при вводе данных, возникновение дублирующих записей. | Обучение персонала работе с ПО. Контроль ввода: настройка обязательных полей и подсказок в интерфейсе; использование при вводе данных всплывающих подсказок; использование автоматической проверки корректности введенных данных (например, количество изделий может быть только целым числом); анализ отчётов о качестве данных. |
| 2 | Проблемы при интеграции: несовместимость форматов данных и протоколов, различия в структуре данных и терминологии. | Предпроектный анализ и документация: инвентаризировать форматы, протоколы и структуры данных в обеих системах, согласовать единую терминологию (глоссарий, маппинг полей). Автоматизация преобразований: настроить валидацию схем на входе/выходе. Тестирование. Мониторинг и поддержка. |
| 3 | Несанкционированное удаление данных пользователем | Разделить права пользователей: внесение и изменение данных доступно пользователям, а возможность удаления данных - только администраторам системы. |
| 4 | Уязвимости безопасности: каналы передачи данных (API, шлюзы) могут стать целью атак. | Разработать и внедрить систему по обработке, хранению и защите данных (политику информационной безопасности), использовать надёжные инструменты защиты. |